|  |
| --- |
| *Приложение 1 к Техническому заданию* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение работ по устройству площадки для хранения оборудования из дорожных плит б/у напротив котельной** | | | |
| **ПЛОЩАДКА № 1** | | | |
| ***№ п/п*** | ***Наименование работ*** | ***Ед. изм.*** | ***Количество*** |
| 1 | Работы по планировке и укладке плит. | М2 | 960 |
| 2 | Работа автокрана 25т со стропальщиками в бригаде 2 чел. | час | 110 |
| 3 | Работа погрузчика типа Амкадор или ТО-18 | час | 110 |
| 4 | Работа геодезиста 1чел. | Чел. час | 32 |
| 5 | Работа разнорабочих 2 чел и  ответственного лица 1чел | Чел. час. | 168 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Выполнение работ по устройству площадки из щебня напротив ЦРО**  **общая площадью 2328 м2** | | | |
| **ПЛОЩАДКА № 2** | | | |
| ***№ п/п*** | ***Наименование*** | ***Ед. изм.*** | ***Количество*** |
| 1 | Доставка щебня фракции (20 \* 40) и речного песка на площадку | М3 | 699 |
| 2 | Работа погрузчика типа Амкадор или ТО-18 по перемещению щебня и речного песка и планировке указанной территории. | час | 190 |
| 3 | Работа геодезиста 1чел. | Чел.час | 120 |
| 4 | Работа разнорабочих 3 чел и ответственного лица 1чел | Чел.час | 268 |