**ДОГОВОР №**

**Ремонт крановых путей кранов МКРС-300П**

г.Ноябрьск \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. .

**ООО «РИМЕРА-Сервис»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора по трубному сервису Унятицкого Е.А., действующего на основании доверенности №5 от 02.02.2016 г., с одной стороны, и **ООО « »,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице с другой стороны, далее по тексту договора **«Стороны»** заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

**1.1.** Подрядчик обязуется в согласованный Сторонами срок собственными и привлеченными силами и средствами произвести **Работы по ремонту наземного подкранового пути крана типа МКРС-300П пост №3 инв. №91076720, пост №4 инв. №97076729, пост №7 инв. №97076736** согласно «Дефектной ведомости», являющейся неотъемлемой частью настоящего договора **(Приложение № 2)**, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять и оплатить их результат.

1. **Стоимость работ**

**2.1.** Стороны договорились, что стоимость работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора составляет сумма **(**сумма прописью**.),** НДС уплачивается, не уплачивается, согласно «Протокола согласования договорной цены», являющегося неотъемлемой частью настоящего договора **(Приложение №1),** с приложениемлокальных смет.

**2.2.** Стороны договорились, что стоимость работ, указанная в п.2.1 настоящего договора, может быть изменена по письменному соглашению сторон, в случае изменения объема выполненных работ.

1. **Сроки начала и завершения работ по договору**

**3.1.** Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора, в сроки, указанные в согласованном Сторонами «Графике производства работ», являющегося неотъемлемой частью договора **(Приложение № 3)**. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в «График производства работ», которые могут повлиять на продолжительность, на изменения графика предоставления услуг Подрядчиком, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.

**3.2.** Настоящий договор вступает в силу с по .

1. **Порядок и условия расчетов**

**4.1.**  Заказчик оплачивает фактически выполненные объемы работ в соответствии с «Графиком финансирования работ» **(Приложение №4)** в течение 90-та дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных с обеих сторон и счета-фактуры, предоставленных в оригинале, оформленных на основании акта приёмки выполненных работ (форма КС-2).

**4.2.** Приемка результатов выполненных работ производится с одновременной передачей, подписанных Сторонами, исполнительной документации, оформленной в соответствии со строительными нормами и правилами.

**4.3.** Акт приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3) и оригинал счета-фактуры должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для рассмотрения и последующего его подписания не позднее последнего числа месяца выполнения работ. Акт приемки выполненных работ подписывается Заказчиком не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ.

**4.4.** Не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись работы, Заказчик и Подрядчик обязаны произвести сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки. Акт сверки должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком и скреплен печатью до 20 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

**4.5.** Окончательный расчет производится Заказчиком согласно Приложению №4 при условии выполнения Подрядчиком п.5.8. настоящего договора.

1. **Права и обязанности сторон**

**5.1.** Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных видов работ в рамках настоящего договора, только с письменного согласия Заказчика.

**5.2.** Подрядчик обязуется осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями правил безопасности, правил устройства и безопасности эксплуатации, инструкций по технике безопасности строительных работ, исполнять требования внутри объектового режима.

**5.3.** Подрядчикобязан счета-фактуры оформлять в соответствии с требованиями законодательства РФ о налогах и сборах.

**5.4.**  Подрядчик принимает на себя обязательства соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, при выполнении работ в рамках настоящего договора.

**5.5.** За квалификацию и своевременное обучение персонала Подрядчика, несет ответственность Подрядчик в установленном в этой организации порядке.

**5.6.** В случае необходимости Подрядчик выполнит своими силами и средствами на территории, площадки ведения работ объекта Заказчика временные сооружения, для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору. Подрядчик обязан согласовать место размещения временных сооружений с уполномоченным представителем структурного подразделения, эксплуатирующего объект Заказчика.

**5.7.** Подрядчик принимает на себя обязательство вывезти в недельный срок со дня завершения работ по настоящему договору и подписания соответствующих актов приемки выполненных работ, за пределы территории объекта Заказчика на которой располагалась площадка ведения работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, зачистить территорию от мусора и оформить по результатам трехсторонний акт с участием уполномоченных представителей Заказчика , эксплуатирующего объект Заказчика.

**5.8.** Обеспечение безопасных условий при ведении монтажных и специальных строительных работ, соблюдение противопожарных мероприятий, чистоты и общего порядка в пределах территории площадки ведения работ на объекте Заказчика возлагается на «Подрядчика».

При выполнении Подрядчиком работ на обособленном участке, вне территории объекта Заказчика принятие всех мер по технике безопасности, охране труда и противопожарным мероприятиям, сторожевой охране на территории ведения работ также возлагается на «Подрядчика».

**5.9.** Подрядчик обязан принять меры по обеспечению изолирования площадки ведения работ на объекте Заказчика, а в случае невозможности изолирования – осуществлению мероприятий общего характера по технике безопасности, пожарной и сторожевой охране.

**5.10.** Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим договором, результаты выполненных Подрядчиком работ.

**5.11.** Заказчик обязуется в срок до начала выполнения работ, определенного в «Графике производства работ», представить Подрядчику необходимую для выполнения работ техническую документацию.

**5.12.** Заказчик обеспечивает прохождение первичного инструктажа всех своих работников в отделе промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Заказчика об имеющихся опасных и вредных производственных факторах, действиях работников в случае аварий, при несчастном случае, средствах связи, путях эвакуации персонала на случай аварий на данном объекте.

**5.13.** Заказчикпредоставляет до начала работ справку, подписанную руководителем Подрядчика до начала работ и кадровой службы, содержащей сведения о профессиональной подготовке специалистов и рабочих, направляемых на объект Заказчика и прохождения ими обучения и аттестации (проверки знаний) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

**5.14.** Работники «Подрядчика», находясь на рабочем месте, обязаны пользоваться сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью, а также другими средствами индивидуальной защиты.

**5.15.** Подрядчик несет ответственность за нарушение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, за несчастные случаи, инциденты, аварии и ущерб, возникающие по вине своего персонала, согласно подписанных двусторонних соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора : «Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда, гражданской защиты» (**Приложение №**4)

В случае повреждения оборудования по вине «Подрядчика», восстановление его производится за счет средств «Подрядчика».

Подрядчик за 15 дней до начала работ согласовывает с Заказчиком списки персонала и автотранспортных средств, привлеченных к выполнению работ, а так же перечень собственного оборудования и инструмента задействованного в работах, для организации пропускного режима.

1. **Ответственность сторон**

**6.1.** Наличие дефектов в выполненных работах устанавливается двусторонним актом, подписанным представителями «Подрядчика» и Заказчика. Подрядчик обязан за свой счет в разумный срок устранить дефекты, допущенные по его вине.

**6.2.** Предельный срок обнаружения недостатков составляет 12 месяцев со дня оформления акта приемки выполненных работ.

**6.3.** Заказчик и Подрядчик несут ответственность за невыполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

**6.4.** Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательства по оплате.

**6.5.** В случае нарушения сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в «Графике производства работ», Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % за каждый день просрочки от стоимости работ, невыполненных в согласованный срок при наличии акта, подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

1. **Порядок разрешения споров**

**7.1.** В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Доарбитражный (претензионный) порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии 15 дней с даты ее получения.

**7.2.** Все споры, разногласия или требования, не нашедшие разрешения в ходе переговоров, и возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «Астрея» при ООО «МСА-Комплексные Трубные Системы», в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда «Астрея» является окончательным.

1. **Форс-мажор**

**8.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось обстоятельством непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

**8.2.** Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) дней после начала их действия. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией. Несвоевременное уведомление/не уведомление об обстоятельствах форс-мажора лишает сторону, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, права ссылаться на эти обстоятельства

**9. Дополнительные условия**

**9.1. (**Подрядчик) заверяет и гарантирует ООО «РИМЕРА-Сервис », что оно является должным образом зарегистрированным и законно действующим юридическим лицом, соблюдающим законодательство Российской Федерации, и обладающим необходимыми полномочиями и правами для ведения своей деятельности в том виде, как она осуществляется, а также для заключения настоящего Договора, и что оно отвечает надлежащим требованиям и обладает всеми необходимыми разрешениями и лицензиями для выполнения работ.

**9.2.** До начала работ Подрядчик представляет Заказчику копии лицензий на право выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.

**9.3.** Подрядчик обязан согласовать место размещения базы с Заказчиком, при снятии с места базирования зачистить территорию и сдать представителям Заказчика. Все оформляется двухсторонним актом.

**9.4.** Договор цессии (уступки права требования) подписывается только с согласия Заказчика.

1. **Конфиденциальность**

**10.1.** Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами при  
исполнении условий настоящего Договора, являются конфиденциальной  
информацией, которую Стороны обязуются не разглашать и не передавать  
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

1. **Прочие условия и условия расторжения договора**

**11.1.** Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

**11.2.** Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

**11.3.** Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

**11.4.** В любом случае момент получения Подрядчиком уведомления, извещения, иного сообщения, направляемого Заказчиком в адрес Подрядчика в рамках исполнения Договора, а также в случае расторжения Договора, определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.

**11.5.** Настоящий Договор прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех принятых по нему обязательств.

**11.6.** Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

**11.7.** Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

-задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на десять дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных Работ, влекущего увеличение срока окончания выполнения всего объема Работ более чем на десять дней;

несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ;

-аннулирования разрешительной документации на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

-нарушения Подрядчиком (или его работниками) правил по технике безопасности либо правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов ООО «Кировский завод», указанных в Приложении № 5 Договора.

**11.8.** В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Договора Подрядчиком. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных отказом от исполнения Договора в связи с его нарушением Подрядчиком.

**11.9.** В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, перечисленным в разделе 11 Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от Договора. В любом случае момент получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора определяется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о его вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.

**Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:**

Приложение № 1 - «Протокол согласования договорной цены»

Приложение № 2- «Дефектная ведомость»

Приложение № 3 – «График производства работ»

Приложение №4 – «Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда, гражданской защиты»

1. **Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

**Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис»**

629800, Российская Федерация,

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, Промузел ж/д станция Ноябрьская территория

ИНН 7705907626

Расчетный счет 40702810500001419186

ЗАО Райффайзенбанк г.Москва

Кор .счет 30101810200000000700

БИК 044525700

Тел.8 (3496) 375-201

Факс 8(375-332)

**ПОДРЯДЧИК:**

**Общество с ограниченной ответственностью " ------------------"**

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Унятицкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 1

.

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

**По ремонту наземных подкрановых путей**

**кранов типа МКРС – 300П**

ООО **« -------------»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании с одной стороны и **ООО «РИМЕРА-Сервис»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по трубному сервису Унятицкого Евгения Антоновича, действующего на основании доверенности №5 от 02.02.2016 г., с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по Ремонту наземных подкрановых путей:

Окончательная стоимость работ, после снижения цены тендерного предложения, ориентировочно составит сумма **(**сумма прописью**),** НДС уплачивается, не уплачивается.

Настоящий протокол согласования цены является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей.

Настоящий протокол согласования цены составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр настоящего протокола согласования цены.

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Унятицкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

.

# Дефектная ведомость

**на ремонт наземного рельсового пути кранов типа МКРС-300П пост №3**

**инв.№ 91076720**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проверяемое оборудование:** | **Наземный рельсовый путь крана типа МКРС-300П пост №3**  **инв.№ 91076720** |  |

**Несоответствие рельсового пути требованиям ФНП в ОПБ «Правил безопасности на которых используются подъемные сооружения»:**

1. Излом, разрушения и трещины деревянных полушпал;
2. Взаимное смещение торцов рельса в плане свыше 6мм при норме 2мм;
3. Разность высотных отметок головок рельс на длине 10 м. кранового пути свыше 60мм;
4. Зазоры в стыках рельс до 35мм, при норме до 6мм;
5. Нарушен гранулометрический состав балластной призмы,
6. **Необходимо произвести следующие работы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п** | **Наименование вида работ** | **Ед.изм.** | **Количество** |
| 1 | Доремонтное обследование кранового пути (ремонтное решение) | м.пог | 681 |
| 2 | Замена полушпал | % | 50 |
| 3 | Замена костылей шпальных | % | 25-30 |
| 4 | Балластировка пути (выравнивание бровки земляного полотна) | % | 100 |
| 5 | Ремонт обустройств пути Рихтовка и выправка кранового пути, выборка зазоров в стыках рельсов, исключение вставок, восстановление всех соединительных креплений, тупиковых упоров, заземления, стяжек, устройств водоотвода перед сдачей в постоянную эксплуатацию | м.пог | 681 |

Примечание:

* Работы производятся в условиях действующего предприятия.
* Требуется капитальный ремонт.

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Е.А.Унятицкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

**Дефектная ведомость**

**на ремонт наземного рельсового пути кранов типа МКРС-300П пост №4**

**инв.№ 97076729**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проверяемое оборудование:** | **Наземный рельсовый путь крана типа МКРС-300П пост №4**  **инв.№ 97076729** |  |

**Несоответствие рельсового пути требованиям ФНП в ОПБ «Правил безопасности на которых используются подъемные сооружения»:**

1. Излом, разрушения и трещины деревянных полушпал;
2. Взаимное смещение торцов рельса в плане свыше 6мм при норме 2мм;
3. Разность высотных отметок головок рельс на длине 10 м. кранового пути свыше 60мм;
4. Зазоры в стыках рельс до 35мм, при норме до 6мм;
5. Износ костылей, шпальных подкладок СД-65;
6. Нарушен гранулометрический состав балластной призмы, отсутствует водоотвод, в результате чего более

Более 30% пути находится в зоне подтопления грунтовыми водами;

**Необходимо произвести следующие работы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п** | **Наименование вида работ** | **Ед.изм.** | **Количество** |
| 1 | Доремонтное обследование кранового пути (ремонтное решение) | м.пог | 400 |
| 2 | Замена полушпал | % | 50 |
| 3 | Замена костылей шпальных | % | 25-30 |
| 4 | Замена подкладок СД-65 | % | 25-30 |
| 5 | Ремонт обустройств пути Рихтовка и выправка кранового пути, выборка зазоров в стыках рельсов, исключение вставок, восстановление всех соединительных креплений, тупиковых упоров, заземления, стяжек, устройств водоотвода перед сдачей в постоянную эксплуатацию | м.пог | 400 |

Примечание:

• Работы производятся в условиях действующего предприятия.

• Требуется капитальный ремонт.

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Унятицкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 2

**Дефектная ведомость**

**на ремонт наземного кранового пути кранов типа МКРС-300П пост №7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Проверяемое оборудование:** | **Наземный рельсовый путь крана типа МКРС-300П пост №7**  **инв.№ 97076736** |  |

**Несоответствие рельсового пути требованиям ФНП в ОПБ «Правил безопасности на которых используются подъемные сооружения»:**

1. Излом, разрушения и трещины деревянных полушпал;
2. Взаимное смещение торцов рельса в плане свыше 6мм при норме 2мм;
3. Разность высотных отметок головок рельс на длине 10 м. кранового пути свыше 60мм;
4. Зазоры в стыках рельс до 35мм, при норме до 6мм;
5. Износ костылей, шпальных подкладок СД-65;
6. Нарушен гранулометрический состав балластной призмы, отсутствует водоотвод, в результате чего более Более 30% пути находится в зоне подтопления грунтовыми водами;

**Необходимо произвести следующие работы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п** | **Наименование вида работ** | **Ед.изм.** | **Количество** |
| 1 | Доремонтное обследование кранового пути (ремонтное решение) | м.пог | 348 |
| 2 | Замена полушпал | % | 50 |
| 3 | Замена костылей шпальных | % | 25-30 |
| 4 | Замена подкладок СД-65 | % | 25-30 |
| 5 | Балластировка кранового пути на щебеночном балласте | % | 100 |
| 6 | Выправка пути | % | 100 |
| 7 | Рихтовка и выправка кранового пути, выборка зазоров в стыках рельсов, исключение вставок, восстановление всех соединительных креплений перед сдачей в постоянную эксплуатацию | м.пог | 348 |

Примечание:

• Работы производятся в условиях действующего предприятия.

• Требуется капитальный ремонт.

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Унятицкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Д.Меркуленков**

Приложение № 3

**График производства работ**

**По Ремонту наземных подкрановых путей**

**кранов типа МКРС – 300П**

**в 2016году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Срок выполнения |
| 1 | Ремонт наземного кранового пути крана типа МКРС-300П **пост №3 инв.№ 91076720** | **Июнь-июль** |
| 2 | Ремонт наземного кранового пути крана типа МКРС-300П **пост №4 инв.№ 97076729** | **Июль-Август** |
|  | Ремонт наземного кранового пути крана типа МКРС-300П **пост №7 инв.№ 97076736** | **Август** |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Унятицкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 4

.

**Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны**

**труда и гражданской защиты**

1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:
   1. Обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая Трудовой Кодекс РФ, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;
   2. Обеспечить соблюдение следующих требований Заказчика:
      1. В области информирования о происшествиях, текущих показателях и

проведении расследования. Оперативно сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных и других происшествиях.

Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, по письменному запросу Заказчика представлять информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения:

* все случаи производственного травматизма;
* все аварии, разливы и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к значительным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
* все дорожно-транспортные происшествия, связанные с выполнением настоящего договора;
* сведения о выданных, контролирующими органами, предписаниях на устранение выявленных нарушениях или предписаниях на приостановке деятельности, а также о возникших судебных преследованиях за нарушения в области ПЭБ, ОТ и ГЗ;
* любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам.
* справка о проверках, осмотрах и аудиторских проверках а также о мероприятиях в области производственного и производственно-экологического контроля;
* сведения о результатах, проведённых расследований происшествий;
* справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений и мероприятий по устранению причин происшествий,
* общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ а также суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика,
* сведения о водопотреблении и водоотведении.
* сведения об образовании и переработке отходов бурения по согласованной сторонами форме (для буровых организаций). Принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.
  + 1. В области транспортной безопасности

Все транспортные средства Подрядчика, используемые для перевозки пассажиров и опасных грузов, должны быть оборудованы следующим:

* Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров;

* В зимний период - передними и задними зимними шинами;
* Электронным устройством контроля действий водителя;
* Искрогасителями;
* Соответствующими знаками безопасности.

Подрядчик должен обеспечить:

* Обучение и достаточную квалификацию водителей;
* Проведение регулярных ТО транспортных средств;
* Проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра

водителей.

* + 1. В области обеспечения и применения Средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Весь персонал должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на месте производства работ:

* Защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
* Каска;
* Спецодежда;
* Средства защиты глаз, лица и рук(перчатки).

Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

* Лицевой щиток при работах со шлифовальным и заточным инструментом,
* Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для

сварочных работ;

* Средства защиты органов дыхания при работе с опасными веществами;
* Средства защиты от падения при работе на высоте;
* Средства защиты от воздействия электрической дуги при работах в

электроустановках.

* + 1. В области аттестации по ПЭБ.ОТ и ГЗ и допуска персонала на объекты Заказчика.

Весь персонал Подрядчика, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты заказчика должен получить вводный инструктаж от специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого, лица.

На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе

удостоверения (личные карточки) с отметками, подтверждающими факт

соответствующего обучения и аттестации в области ПЭБ и ОТ

Подрядчик должен иметь и предъявить по первому требованию уполномоченного

представителя Заказчика Графики проведения обучения и аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ, проведения инструктажей персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика.

* + 1. В области экологической безопасности

1.2.5.1. В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в места накопления, указанные Заказчиком, и вывозом на специализированные полигоны по договорам, самостоятельно заключенным Исполнителем со специализированными полигонами.

1.2.5.2. Исполнитель несет ответственность за нарушение экологических требований при размещении отходов в объектах размещения отходов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, и не имеет права размещать в указанных объектах иные отходов, кроме видов отходов предусмотренных к размещению.

1.2.5.3. По завершении Работ до подписания Акта приемки выполненных работ со

стороны Заказчика вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им Временных зданий и сооружений, производит вывоз образованного от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

1.2.5.4. Исполнитель обязан самостоятельно оформить в региональном отделении Росприроднадзора разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов, Подрядчик самостоятельно производит начисления платежей и оплату за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с законодательством РФ.

1.2.6. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ

Подрядчик обязан:

* Не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

* Не допускать пронос и нахождение на месте производство работ и в местах

проживания персонала алкоголя, наркотическое или токсических веществ, за

исключением веществ, необходимых для осуществления производственной

деятельности.

В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества или персонал в состоянии опьянения, то они не допускается к месту проведения работ или проживания.

Все факты выявления опьянения или попытки провоза и хранения алкоголя, наркотиков или токсических веществ должны быть зафиксированы одним из нижеприведённых способов:

* медицинским осмотром или освидетельствованием.
* акт, составленный представителями Заказчика и Подрядчика;
* письменное объяснение персонала Подрядчика

1.2.7. В области производственного контроля

Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных, и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение, уполномоченными представителями Заказчика, мест производства работ.

В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроком устранения нарушений.

В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

Информацию об устранении нарушений Подрядчик подаёт в составе ежемесячной

отчётности, если иное не оговаривается в акте.

1.3. В случае привлечения Подрядчиком, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим приложением, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

1. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им, либо привлечёнными им третьими лицами, при выполнении работ нарушения Трудового Кодекса РФ, природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

3. При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли процессе в выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

1. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.
2. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком требований настоящего Соглашения является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа или расторжения договора Ответственность за нарушения, в том числе, размеры штрафов оговариваются в разделе «Ответственности сторон» настоящего договора.

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Е.А.Унятицкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**